# PLAN MAESTRO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA)

Ecosistema Mercapleno: Backend NestJS + Frontend Flutter + MySQL & Docker

# 1. ALCANCE Y OBJETIVOS DE CALIDAD

El presente documento define la estrategia integral de Aseguramiento de Calidad (QA) para el ecosistema Mercapleno, compuesto por la API Backend (NestJS + Prisma ORM), la aplicación móvil/multiplataforma (Flutter) y la infraestructura de datos en contenedores Docker/MySQL.

## 1.1 Objetivos Principales de Calidad

Confiabilidad Transaccional: Garantizar consistencia e integridad estricta en el inventario y ventas mediante bloqueos pesimistas de fila (FOR UPDATE) y transacciones ACID.

Seguridad y Autenticación: Verificar la protección de endpoints con JSON Web Tokens (JWT), encriptación de contraseñas con Bcrypt, expiración de códigos OTP de correo y control de acceso por roles (RBAC).

Usabilidad y Rendimiento Móvil: Asegurar tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos en la aplicación Flutter, un consumo óptimo online/offline y una interfaz fluida sin cierres inesperados.

Cobertura de Automatización: Alcanzar una cobertura superior al 80% en pruebas unitarias e integración en el Backend, y superar el 75% de cobertura en la App Flutter.

# 2. NIVELES Y TIPOS DE PRUEBAS

## 2.1 Pruebas Unitarias (Unit Testing)

Backend (NestJS / Jest): Validación estricta de DTOs con class-validator (register.dto, create-product.dto, register-movement.dto), lógica de autenticación (AuthService, hash de contraseñas, tokens OTP) y transformación de respuestas.

Frontend (Flutter / flutter_test): Lógica de dominio con fpdart (Either<Failure, Success>), formateadores de datos y moneda (intl), y gestión de estado con Providers.

## 2.2 Pruebas de Integración (Integration Testing)

Base de Datos & Prisma ORM: Ejecución de operaciones contra base de datos aislada (.env.test) y verificación de consultas SQL agregadas para reportes en ReportsService.

Servicios Externos: Envío de correos mockeados mediante Nodemailer (EmailService) y generación física de documentos PDF con pdfkit.

## 2.3 Pruebas de API y Contrato (REST / Swagger)

Suite de Integración API: Validación de códigos de respuesta HTTP (200, 201, 400, 401, 403, 404, 422, 500) y verificación de contratos OpenAPI / Swagger (/api/docs).

Manejo de Excepciones: Respuesta estandarizada ante payloads corruptos, inyecciones de código y accesos no autorizados.

## 2.4 Pruebas Móviles y End-to-End (Flutter UI)

Registro y Verificación: Flujo completo de registro -> código de verificación OTP por correo -> activación -> inicio de sesión.

Gestión de Inventario: Escaneo de código de barras con mobile_scanner -> registro de entrada/salida -> actualización de stock.

Flujo de Caja / Venta: Selección de productos -> cálculo de carrito -> selección de método de pago -> confirmación de orden -> descuento de stock.

Seguridad Local: Autenticación biométrica con local_auth y almacenamiento seguro de tokens con flutter_secure_storage.

## 2.5 Pruebas de Concurrencia y Carga (Load & Stress Testing)

Simulación de Tráfico: Escenarios de prueba con k6 / JMeter simulando 100 usuarios concurrentes comprando el último stock disponible.

Criterio de Cero Sobreventa: Verificación estricta del mecanismo FOR UPDATE en sales.service.ts para impedir stock negativo o ventas duplicadas.

# 3. MATRIZ DE COBERTURA POR MÓDULO

| Módulo | Tipo de Prueba | Componente Objetivo | Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth & Seguridad | Unitaria + API | auth.service.ts, jwt.strategy.ts, jwt-auth.guard.ts | Contraseñas encriptadas, tokens expirados rechazados (401), validación de DTOs |
| Users Admin | API + RBAC | users-admin.controller.ts | Restricción por rol de administrador, CRUD funcional de usuarios |
| Productos | Unitaria + API | products.service.ts, create-product.dto.ts | Estados válidos (Disponible, Agotado), precios no negativos (>= 0) |
| Inventario | Integración + SQL | inventory.service.ts | Movimientos de entrada/salida balanceados y trazabilidad por usuario |
| Ventas | Integración + Carga | sales.service.ts | Transacciones ACID, bloqueos FOR UPDATE, vaciado correcto de carrito |
| Reportes | Integración | reports.service.ts | Consultas de KPI exactas y generación de PDF estructurado |
| Flutter UI | Widget + E2E | App Screens & Features | Diseño responsive, navegación fluida, manejo correcto de fallos de red |

# 4. ROADMAP DE IMPLEMENTACIÓN DE QA

## Fase 1: Configuración de Infraestructura de Pruebas

Configurar .env.test e instancia aislada de base de datos MySQL (docker container mercapleno-db-test).

Normalizar semillas de datos e inicializadores (seed-base-system.js).

Establecer scripts unificados en package.json (test:unit, test:e2e, test:cov).

## Fase 2: Automatización Unitaria e Integración Backend

Implementar pruebas unitarias para DTOs, Guards y Pipes en NestJS.

Crear tests de integración transaccionales para SalesService e InventoryService.

Supervisar reporte de cobertura con jest --coverage hasta superar el 80%.

## Fase 3: Automatización de Pruebas en Flutter

Implementar Unit Tests en repositorios y fuentes de datos locales/remotas.

Crear Widget Tests para los componentes de interfaz clave (Login, Carrito, Productos).

Configurar Flutter Integration Test para la verificación E2E del flujo de compra.

## Fase 4: Pruebas de Carga, Concurrencia y Seguridad

Ejecutar scripts k6 simulando escenarios de alta demanda concurrente en ventas.

Realizar auditoría estática de código (SAST) y análisis de seguridad en endpoints REST.

## Fase 5: Integración Continua (Pipeline CI/CD)

Integrar ejecución automatizada en GitHub Actions / GitLab CI en cada Pull Request.

Bloquear despliegues en caso de fallos de pruebas o regresión de cobertura.

# 5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y CIERRE (DEFINITION OF DONE)

[✓] 0 Defectos Críticos o Bloqueantes (P1/P2) pendientes en el backlog.

[✓] Cobertura de código Backend >= 80% y Flutter >= 75%.

[✓] Pruebas de concurrencia aprobadas: No se presentan deadlocks ni inconsistencias de stock.

[✓] Documentación Swagger (/api/docs) 100% sincronizada y validada contra la API real.

[✓] Pipeline de Integración Continua (CI/CD) funcionando con estado exitoso.